| MINUTA DE REUNIÓN |  |  |  |  |  | 5n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema de la Reunión: | Revisión y verificación de los módulos/componentes en el sistema, y avances en el proyecto. |  |  |  |  |  |
| Institución/es: | Solís Salazar Alejandro Sebastian, Armijos Moreira Kenneth Fernando, Mendoza Mendoza Cesar Oscar, Cisneros Alcivar Kenny Geampiere, Sánchez Marcillo Angelo Paul, Yagual Alarcón Mariana de Jesús. |  |  |  |  |  |
| Autor: | Solís Salazar Alejandro Sebastian, Armijos Moreira Kenneth Fernando, Mendoza Mendoza Cesar Oscar, Cisneros Alcivar Kenny Geampiere, Sánchez Marcillo Angelo Paul, Yagual Alarcón Mariana de Jesús. |  |  |  |  |  |
| Fecha: | 26/05/2024 | Hora Inicio: | 22:00 | Hora Fin: | 00:00 |  |
| Lugar: | Discord |  |  |  |  |  |
| Referencias: |  |  |  |  |  |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma |
| Solís Salazar Alejandro Sebastian | Estudiante |  |
| Armijos Moreira Kenneth Fernando | Estudiante |  |
| Mendoza Mendoza Cesar Oscar | Estudiante |  |
| Cisneros Alcivar Kenny Geampiere | Estudiante |  |
| Sánchez Marcillo Angelo Paul | Estudiante |  |
| Yagual Alarcón Mariana de Jesús | Estudiante |  |

ASPECTOS TRATADOS

En la reunión se realizó la revisión y la verificación de los módulos de propietario y de vehículo para el sistema, además de verificar todas sus funcionalidades. También se socializo con los integrantes del grupo las validaciones del sistema, y se habló de sobre el avance de los documentos.

LISTA DE ACCIONES

Se validaron las acciones que realizaban los módulos de propietario y de vehículo con sus respectivas funciones, además de mejorar la interfaz del programa y realizar verificaciones en los documentos realizados por parte de todos los integrantes.

Se ha trabajado en el módulo de propietario y se ha avanzado un porcentaje aproximado del 75% logrando registrar el usuario en la base de datos, modificarlo y eliminarlo sin errores en la conexión a la base de datos, además de incluir validaciones de datos. En el caso del módulo de vehículo se pudo realizar el ingreso, modificación y eliminación, además de corregir pequeños errores al registrar vehículo, también se agregó validaciones de datos a este módulo, el porcentaje de avance del módulo de vehículo es del 60%.

ANEXOS